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[bookmark: _Toc1167433025]
[bookmark: _Toc26194]一、项目背景
为贯彻落实党中央、国务院推进数字政府建设的决策部署，切实做好财政电子票据社会化应用工作，根据《财政部关于全面推行财政电子票据跨省报销工作的通知》（财综〔2026〕3号）、《广东省财政电子票据跨省报销工作实施方案》（粤财综〔2026〕17号）、《肇庆市财政局等六部门关于印发〈肇庆市财政电子票据跨省报销工作实施方案〉的通知》（肇财综〔2026〕21号）等相关政策规定，我市全面开展财政电子票据跨省报销工作。根据实施方案要求，我院需对现有医疗电子票据系统接口进行升级改造，以满足跨省入账报销的业务需求。
二、建设目标
通过优化医疗单位开票管理流程，开票单位进行医疗电子票据系统的财政电子票据数据规范升级，实现全国统一编码规则和电子票据数据标准，满足全国范围内的财政电子票据互认和财政电子票据跨省报销业务需求。开票单位进行财政电子票据状态查询，有效防止报销后，开票单位再次冲红票据退费，保障了财政资金的安全，不仅提高了票据管理效率，也能够有效提升票据安全性。
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（1） 医疗电子票据数据规范升级适配
对标财政部信息网络中心修订的《财政电子票据数据规范（试行）》要求，以及保证入账报销的业务需要，报销单位（如商保公司、其他保险机构或财务部门）需要更多数据要素规避其报销流程和风险控制，则需对现有电子票据系统的数据字段进行增加和优化。
对医疗电子票据开具接口进行升级（包括门诊、住院、挂号、体检等）。
（2） 规范填列和数据质量提升
[bookmark: OLE_LINK1]为进一步提升医疗电子票据的数据质量，便于在票据交付流转、报销入账等各个环节的跨省互认、验真、解析业务处理，需对医疗机构开具的电子票据进行数据质量规范性检查，给出问题提醒或整改建议和要求。
（3） 冲红控制及电子票据报销查询改造
为防止恶意退费等行为，当业务系统发起票据冲红时，开票单位查询票据状态。若为锁定状态，医疗电子票据系统需对冲红业务进行控制，避免恶意退费冲红。
（4） 实施与联调测试
与HIS系统进行接口联调工作，按照财政跨省报销要求，进行新数据规范升级（完成门诊、住院、挂号、体检等电子票据接口升级联调工作）。
项目完成时间
2026年11月底前完成系统改造并上线。

